## Slide 1
2D 게임 프로그래밍
최종 발표
게임공학과 2018180039
정진선

## Slide 2
1. 개발 진척도
내용 | 1차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
캐릭터 컨트롤 | - 키보드 키 하좌우 (3방향) 내려가기만 하고 올라가기 불가능 | - 키보드 키 좌우 (2방향) 내려가는 건 맵스크롤링 | 100%
캐릭터 기술 | A키 입력시 스킬 사용 | - A키, S키로 상호작용 | 100%
맵 | - 스테이지 2개 (지하 1층, 2층) 부술 수 있는 흙, 부서지지 않는 흙 두 가지 경우로 맵 구성 | 스테이지 1개 부술 수 있는 흙, 부서지지 않는 흙 두 가지 경우로 맵 구성 | 80%
적 AI | 일정 범위 내에 있는 주인공 공격 적1) 근거리 공격 | 일정 범위 내에 있는 주인공 공격 적1) 근거리 공격 | 100%
난이도 | 스테이지를 깰수록 난이도 증가 | X | 0%
게임 기능 | - 피격시 체력 감소 스케이지와 스테이지 사이 마을 상점에서 되팔기, 구매 기능 - 장비 구매시 공격력, 채굴력 증가 | - 피격시 체력 감소 스케이지와 스테이지 사이 마을 상점에서 되팔기, 구매 기능 - 장비 구매시 공격력, 채굴력 증가 | 100%
사운드 | 흙 파기, 공격, 적군, 피격, 사격 약 5종 | 흙 파기, 공격, 적군, 피격, 사격 약 5종 | 100%
애니메이션 | 달리기, 흙파기, 채굴, 공격, npc모션 약 5종 | 달리기, 흙파기, 채굴, 공격, npc모션 약 5종 | 100%

## Slide 3
2. Github 커밋 통계
주 | 커밋횟수
Week of Sep 29 | 1
Week of Oct 6 | 1
Week of Oct 13 | 2
Week of Oct 20 | 0
Week of Oct 27 | 14
Week of Nov 3 | 29
Week of Nov 10 | 8
Week of Nov 17 | 13
Week of Nov 24 | 15
Week of Dec 1 | 10
Week of Dec 8 | 3
총 커밋 횟수: 96회